Priprava projekta

* Imenovanje direktorja projekta in projektnega vodje
* Določitev skupine za vodenje projekta
* Imenovanje skupine za vodenje projekta
* Priprava povzetka projekta
* Določitev projektnega pristopa

Planiranje

* Določitev in analiza izdelkov
  + Izdelava Strukturnega Diagrama Izdelkov
  + Izdelava Diagram zaporedja Izdelkov
* Ocenjevanje
* Analiza tveganj

Vzpostavitev projekta

* Izdelava projektnega plana
* Izdelava dnevnika tveganj
* Izdelava komunikacijskega plana
* Izdelava vzpostavitvenega dokumenta

Usmerjanje projekta???

* Odobritev vzpostavitve projekta
* Odobritev projekta
* Odobritev faze ali plana izjem
* Podajanje Ad Hoc odločitev
* Potrditev zaključka projekta

Nadzorovanje faze

* Ocenjevanje napredka
* Zapis odprtih vprašanj
* Pregled odprtih vprašanj
* Pregled statusa faze

Vodenje dostave izdelkov